**Договор**

**о комплексном развитии территории жилой застройки**

**№КРТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Тула «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года

Администрация города Тулы, в лице первого заместителя главы администрации города Тулы Терехова Юрия Алексеевича, действующего на основании распоряжения администрации города Тулы от 03.08.2023 № 1/4621-р «О распределении обязанностей между главой администрации города Тулы, его заместителями и иными должностными лицами администрации города Тулы», распоряжения администрации города Тулы от 02.12.2024 № 2/363-р «О назначении Терехова Ю.А.», именуемая в дальнейшем **«Администрация»**   
с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемый   
в дальнейшем **«Застройщик»**, именуемые в дальнейшем **«Стороны»**, на основании Протокола о результатах аукциона от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, проведенного на основании распоряжения администрации города Тулы от 22.07.2025 № 1/5942-р «О проведении торгов   
в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова   
и Дементьева», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Стороны обязуются осуществить комплексное развитие территории жилой застройки   
на условиях настоящего Договора, которое включает в себя:

1) подготовку документации по планировке территории в составе с проектом межевания;

2) образование земельных участков в границах этой территории;

3) строительство на земельных участках в границах этой территории объектов капитального строительства и иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур;

4) осуществление изъятия для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости; осуществление предоставления жилых помещений гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

5) выполнение иных необходимых мероприятий в соответствии с этапами реализации решения о комплексном развитии территории.

1.2. Сведения о местоположении, площади и границах территории комплексного развития.

Местоположение, площадь и границы территории комплексного развития (далее - территории) определены в постановлении администрации города Тулы от 04.07.2025 №238   
«О комплексном развитии территории жилой застройки в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Дементьева».

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, утвержденная постановлением администрации города Тулы от 04.07.2025 №238 «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Дементьева» (Приложение № 1).

1.3. Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих сносу, представлены в Приложении № 2   
к настоящему Договору.

Перечень расположенных в границах территории объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, и(или) сведения о видах, назначении планируемых для размещения объектов капитального строительства с указанием предельной (максимальной и (или)минимальной) общей площади таких объектов устанавливается в соответствии с утвержденной документацией   
по планировке территории исходя из основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и объема строительства, утвержденных постановлением администрации города Тулы от 04.07.2025 №238   
«О комплексном развитии территории жилой застройки в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Дементьева».

1.4. Перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов, необходимых для функционирования объектов капитального строительства   
и обеспечения жизнедеятельности человека, и (или) сведения о видах и назначении таких объектов:

- объекты коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, водопроводные насосные станции, канализационные насосные станции, газовые сети);

- улично-дорожная сеть с устройством линии уличного освещения в соответствии   
с утвержденной документацией по планировке территории.

1.5. Соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству или реконструкции в соответствии с настоящим договором, а также условие о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений.

Застройщик вправе создавать нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Площадь нежилых помещений должна составлять не более 20% от общей площади многоквартирного дома. Назначение нежилых помещений на первых этажах многоквартирного дома должно выполняться в соответствии с градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки МО города Тулы.

1. **Цена права на заключение Договора**

2.1.  Цена права на заключение настоящего Договора, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек.

2.2. Задаток, внесенный Застройщиком за участие в торгах на право заключить Договор   
о комплексном развитии территории в размере 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей   
00 копеек, засчитывается в счет оплаты цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора.

2.3. Оплата цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора за вычетом учтенного задатка, осуществляется Застройщиком путем перечисления оставшейся суммы денежных средств на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов на официальном сайте торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)   
в сети «Интернет».

Днем исполнения обязательства по оплате цены настоящего Договора считается дата зачисления денежных средств на соответствующий счет Управления Федерального казначейства (УФК) по Тульской области.

2.4. В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены, указанной   
в пункте 2.1. настоящего Договора по истечении срока, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а задаток, указанный в [пункте 2.2.](#P703) настоящего Договора, Застройщику не возвращается.

**3. Права и обязанности сторон**

3.1. Застройщик обеспечивает подготовку и представление на утверждение Администрации проекта документации по планировке территории комплексного развития (далее – ДПТ) в составе проекта планировки территории (далее – ППТ) и проекта межевания территории (далее – ПМТ) в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Тула, утвержденного решением Тульской городской Думы от 23.12.2016 № 33/838 (в редакции, действующей на дату подготовки ППТ, ПМТ), правилами землепользования и застройки муниципального образования город Тула, утвержденными постановлением администрации города Тулы от 24.02.2021 № 312 (в редакции, действующей на дату подготовки ППТ, ПМТ), региональными нормативами градостроительного проектирования Тульской области, утвержденными постановлением правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635 (в редакции, действующей на момент подготовки ППТ, ПМТ), местными нормативами градостроительного проектирования, иными требованиями, установленными ГРК РФ и настоящим Договором, в том числе предусмотреть:

В границах Территории 1 в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 04.07.2025 №238 «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Дементьева»:

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 46 м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

- максимальный коэффициент застройки в границах территории комплексного развития: 0,6;

- максимальный коэффициент плотности застройки в границах территории комплексного развития: 4,0;

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта для жилой застройки на 1 квартиру: 0,4;

- создание благоприятных и безопасных условий для получения образования   
в дошкольном структурном подразделении МБОУ ЦО № 35, расположенный по адресу:   
г. Тула, ул. Кутузова, д. 19а путем проведения мероприятий по ремонту групповой ячейки для организации дневного сна воспитанников;

- создание благоприятных и безопасных условий для получения образования в школьном структурном подразделении МБОУ ЦО № 35, расположенный по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 186 путем проведения мероприятий по замене ограждения школьного стадиона;

- строительство улично-дорожной сети;

- строительство иных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур   
в соответствии с ДПТ.

Срок подготовки и представления ППТ и ПМТ - 180 дней с момента заключения Договора.

Администрация обязана рассмотреть представленные Застройщиком ППТ и ПМТ   
в течение 20 рабочих дней. В случае вынесения Администрацией замечаний к ППТ и ПМТ Застройщик осуществляет их доработку и представляет на рассмотрение в установленном порядке не позднее 20 рабочих дней.

Максимальный срок исполнения, предусмотренного настоящим пунктом обязательства - 220 дней с момента заключения Договора.

Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленных после устранения Застройщиком замечаний и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний.

3.1.1. Застройщик обязан предоставить на согласование Администрации график мероприятий и график благоустройства в течение 30 дней после утверждения ППТ. Стороны вправе внести изменения в указанные график мероприятий и график благоустройства   
на основании соглашения сторон.

3.1.2. Завершение каждого отдельного этапа работ, предусмотренного соответствующим графиком мероприятий и графиком благоустройства, подтверждается Актом о частичной реализации Договора, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

3.2. Застройщик обязан в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии   
с требованиями, установленными Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ   
«О государственной регистрации недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках, и передать результаты этих работ уполномоченному на распоряжение земельным участком (участками) органу для осуществления государственного кадастрового учета таких земельных участков.

3.2.1. Застройщик обеспечивает проведение необходимых работ для установления сервитутов – при необходимости.

3.3. Застройщик обязан за свой счет создать или приобрести жилые помещения для   
их предоставления нанимателям жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, взамен жилых помещений, освобождаемых ими   
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, и передать   
их в муниципальную собственность.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет   
с момента подписания настоящего Договора.

Для обеспечения переселения нанимателей из жилого помещения (в том числе комнаты (комнат) в коммунальной квартире), Застройщик обязуется предоставить благоустроенную отдельную квартиру, общей и жилой площадью не меньше площади высвобождаемого жилого помещения (количество жилых комнат в предоставляемой квартире должно соответствовать количеству жилых комнат в переселяемом жилом помещении).

Созданные (приобретенные) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь чистовую отделку («под ключ»), сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная металлическая дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, в санузлах на полу уложена керамическая плитка, стены в санузлах отделаны керамической плиткой либо окрашены, на кухне установлена электрическая или газовая плита, установлены межкомнатные двери, подключено инженерное оборудование, проводка выполнена медным или алюминиевым проводом с установкой выключателей и розеток.

Обязательство считается исполненным или частично исполненным (в случае поэтапного освобождения территории комплексного развития от многоквартирных домов, подлежащих сносу) с момента с момента регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, переданные Застройщиком Администрации по акту приема-передачи жилых помещений, с указанием количества квартир, комнат, квадратных метров общей и жилой площади в размерах, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым   
из признанных аварийными жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, в составе всех или отдельных признанных аварийными многоквартирных домов   
из числа, указанных в Приложении № 2 к настоящему договору, в размерах, достаточных для обеспечения отселения указанных граждан из всех многоквартирных домов, подлежащих сносу, или их отдельной части, освобождаемой в порядке очередности поэтапного освобождения, предусмотренного графиком осуществления мероприятий, разработанным   
на основании ППТ согласно пункту 3.6.1 настоящего Договора.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет   
с момента заключения настоящего Договора.

3.4. Застройщик обязан выплатить возмещение (денежные средства) собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, за изымаемые для муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет   
с момента заключения настоящего Договора.

Обязательство считается исполненным (частично исполненным) с момента перевода Застройщиком собственникам возмещения за помещения и земельные участки, предусмотренные условиями обязательства, согласованными сторонами, с указанием идентифицирующих признаков выкупленных объектов и правоустанавливающих документов, подтверждающих переход права собственности на выкупленные жилые помещения   
и земельные участки к Застройщику.

В случае согласия собственников помещений на предоставление им взамен изымаемого другого помещение в соответствии с жилищным и земельным законодательством Российской Федерации Застройщик вправе предоставить соответствующие помещения вместо предоставления денежных средств для выплаты возмещения.

Застройщик вправе осуществить приобретение у собственников (граждан и юридических лиц) прав на все либо часть жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, без использования процедуры выкупа для муниципальных нужд – на основании гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, мены и пр.). Подобное приобретение должно быть засчитано во исполнение (частичное исполнение) настоящего обязательства.

Максимальный срок выполнения указанного обязательства – в течение 2 (двух) лет   
с момента заключения настоящего Договора.

3.5. Застройщик обязан исполнить обязательства, предусмотренные пунктами   
3.3., 3.4 настоящего Договора согласно перечню жилых помещений, подлежащих передаче   
в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади (далее – перечень жилых помещений) (Приложение № 3).

После исполнения обязательств, указанных в п. 3.4., Застройщик обязан передать полученные от граждан жилые помещения, являющиеся собственностью Застройщика, по Акту приема – передачи в муниципальную собственность. Данный Акт приема - передачи жилого помещения является основанием для регистрации права муниципального образования   
на указанное в Акте приема – передачи жилое помещение.

3.6. Застройщик обязан осуществить строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на территории, в отношении которой принято решение   
о комплексном развитии, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

3.6.1. Застройщик осуществляет мероприятия по развитию территории, в том числе   
по сносу многоквартирного дома, иных зданий (строений, (сооружений)), строительству, вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соответствии со сроками, предусмотренными графиком осуществления мероприятий и графиком проведения работ   
по благоустройству территории комплексного развития, разработанными на основании ППТ (далее – график мероприятий и график благоустройства).

3.6.2. При осуществлении сноса многоквартирных домов необходимо предпринимать меры по недопущению прекращения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения   
и водоотведения населению городского округа город Тула, связанных с проведением таких работ.

3.6.3. Застройщик обеспечивает в период действия настоящего Договора содержание территории комплексного развития в надлежащем состоянии. Застройщик обязан выполнить работы по благоустройству территории, в том числе озеленению в полном объеме в сроки   
и порядке в соответствии с графиком благоустройства и перечнем видов работ   
по благоустройству территории согласно приложению № 4 к настоящему Договору.

В случае необходимости сноса существующих зеленых насаждений, находящихся   
в границах территории комплексного развития, получить разрешение на снос зеленых насаждений в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных Решением Тульской городской Думы от 31.01.2018г. № 47/1156.

3.6.4. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного срока исполнения. Если это   
не противоречит условиям настоящего Договора, стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей стороны.

3.7. Застройщик обязан зарегистрировать право собственности и безвозмездно передать   
в муниципальную собственность после окончания строительства и ввода в эксплуатацию (при необходимости) объекты коммунальной (инженерной) и транспортной инфраструктур, строительство которых осуществлялось за его счет.

Перечень объектов, передаваемых в муниципальную собственность, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается в соответствии с утвержденной документацией   
по планировке территории дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение 45 дней с даты утверждения документации по планировке территории. Передаваемые   
в муниципальную собственность объекты должны комплектоваться всеми документами, необходимыми для регистрации права муниципальной собственности, в том числе документами, подтверждающими факт создания объекта.

3.8. Застройщик обязан в срок до 01.08.2026 года перечислить в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» (МБОУ ЦО № 35) по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 19а, денежные средства на сумму сметного расчета, необходимого для реализации перечня мероприятий по ремонту групповой ячейки, составленного на момент жертвования (Приложение №6).

Перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула

БИК:017003983

Расчетный счет: 03234643707010006600

Получатель платежа: МБОУ ЦО № 35

ИНН:7105025414

КПП:710501001

КБК:86300000000000108150

Тип средств: 08.02.00

ОКТМО: 70701000001

Л/с: 008.52.279.8

ОГРН: 1027100685204

ОКПО: 12459301

Назначение платежа: проведение мероприятий по ремонту групповой ячейки.

3.8.1. Застройщик обязан в срок до 01.08.2026 года перечислить в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» (МБОУ ЦО № 35) по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 186, денежные средства на сумму сметного расчета, необходимого для реализации перечня мероприятий по замене ограждения школьного стадиона, составленного на момент жертвования (Приложение №7).

Перечисление денежных средств производится по следующим реквизитам:

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г. Тула

БИК:017003983

Расчетный счет: 03234643707010006600

Получатель платежа: МБОУ ЦО № 35

ИНН:7105025414

КПП:710501001

КБК:86300000000000208150

Тип средств: 08.02.00

ОКТМО: 70701000001

Л/с: 008.52.279.8

ОГРН: 1027100685204

ОКПО: 12459301

Назначение платежа: проведение мероприятий по замене ограждения школьного стадиона.

3.9. Застройщик обязан обеспечить установку автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории комплексного развития.

3.10. При строительстве многоквартирных жилых домов (дома), в целях безопасности населения при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации Застройщик обязан предусмотреть размещение подземного (подвального) помещения под укрытие по площади   
из расчета количества жителей данного МКД, в соответствии с СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны».

3.10.1. Подземное (подвальное помещение) должно быть приспособлено под укрытие населения в нормативные сроки в соответствии с ГОСТ 42.4.16- 2023 «Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения».

3.10.2. Жилой комплекс (жилой дом) должен быть оборудован системой оповещения жителей об угрозе атак БПЛА, ракетной опасности путем установки электросирен   
и громкоговорителей с интеграцией их в общую систему оповещения города Тулы,   
на основании ТУ, полученных в Министерстве по региональной безопасности Тульской области.

3.11. Застройщик имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор,   
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области, муниципальными правовыми актами.

3.12. Застройщик вправе привлечь к исполнению настоящего Договора иное лицо (лиц)   
с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением настоящего Договора. За действия (бездействие) привлеченного Застройщиком лица (лиц) заключивших договоры Застройщик отвечает, как за свои собственные действия (бездействие).

3.13. Застройщик не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть в субаренду привлеченному к исполнению настоящего Договора лицу или лицам с согласия арендодателя такого земельного участка   
на срок, не превышающий срок его аренды.

Застройщик не вправе передавать арендные права на земельный участок в залог без письменного согласия Администрации.

Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

3.14. Срок действия настоящего Договора Аренды земельного участка (земельных участков) должен быть равен сроку действия настоящего Договора. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора, договор аренды земельного участка (земельных участков) должен быть прекращен.

3.15. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется Администрацией   
в лице её подразделений в соответствии с их компетенцией.

3.16. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.6., 3.6.1. настоящего Договора со стороны Администрации определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.17. Уполномоченным органом на осуществление контроля за выполнением обязанностей Застройщика, предусмотренных пунктами 3.3., 3.4., 3.5., 3.7. настоящего Договора со стороны Администрации определить комитет имущественных   
и земельных отношений администрации города Тулы.

Ответственным за взаимодействие с Застройщиком является управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.18. В случае выявления нарушения условий настоящего Договора Администрация (через уполномоченных лиц) составляет соответствующий акт и направляет его Застройщику.

Застройщик направляет акт об исправлении выявленных недостатков по исполнению настоящего Договора или мотивированные возражения в течение трех дней с момента составления соответствующих документов.

При отсутствии мотивированных возражений в течение 10 дней с момента получения Застройщиком акта, он считается согласованным сторонами.

3.19. Застройщик:

-  обеспечивает (в том числе через лиц, осуществляющих строительство) Администрации   
и ее уполномоченным организациям свободный доступ на земельные участки для осмотра   
и проверки соблюдения условий настоящего Договора;

- представляет Администрации и ее уполномоченным лицам документы и информацию, необходимые для проведения проверок;

- участвует в проводимых проверках соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в отношении жилья, создаваемого с целью переселения граждан,   
а также результатов таких работ требованиям, установленным настоящим Договором.

3.20. После исполнения Застройщиком обязательства, предусмотренного пунктом   
3.1 настоящего Договора, Администрация обеспечивает рассмотрение и утверждение документации по планировке территории в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в срок 50 рабочих дней со дня ее представления Застройщиком.

Администрация обязана в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории обеспечить внесение изменений в правила землепользования   
и застройки муниципального образования город Тула в целях реализации решения   
о комплексном развитии территории.

3.21. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами   
3.1 и 3.2 настоящего Договора уполномоченный на распоряжение земельным участком (участками) орган обязан предоставить Застройщику в соответствии с земельным законодательством в аренду без проведения торгов земельные участки, которые находятся   
в муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией   
по планировке территории, а также в соответствующих случаях выдать разрешения   
на использование земель и земельных участков.

3.21.1. После выполнения Застройщиком, обязательства, предусмотренного пунктами   
3.1 и 3.2 настоящего Договора Администрация, обязана выдать градостроительные планы земельных участков и разрешения на строительство в соответствии с действующим законодательством.

3.22. Администрация не позднее 10 дневного срока с момента заключения настоящего Договора обязана предъявить к собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, требование   
об их сносе или реконструкции и установить срок не более шести месяцев для подачи заявления на получение разрешения на строительство, снос или реконструкцию соответствующего дома, если такое требование не было предъявлено до заключения настоящего Договора.

3.23. Администрация обязана предоставить Застройщику изменения в перечень жилых помещений (при наличии) по акту приема-передачи в течение 7 дней с момента возникновения соответствующих изменений.

Администрация направляет подписанный акт с прилагаемым измененным перечнем жилых помещений заказным письмом с уведомлением или передает нарочным. В случае   
не подписания Застройщиком указанного акта в течение 10 дней с момента его доставки   
по адресу или получения нарочным, акт считается подписанный сторонами. Администрация уведомляет Застройщика о направлении ему акта по электронной почте, указанной в договоре.

3.24. Администрация обязана не позднее 3 дней с даты подписания акта приема-передачи жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность, обратиться   
в регистрационный орган с целью регистрации в муниципальную собственность жилых помещений, передаваемых Застройщиком.

3.25. Администрация обязана принять решение о предоставлении жилого помещения нанимателям из признанных аварийными жилых помещений по договору социального найма   
в течение 30 дней с даты регистрации права муниципальной собственности.

Администрация обязана организовать не позднее 30 дней с момента принятия решения   
о предоставлении жилых помещений заключение с нанимателями из признанных аварийными жилых помещений договоры социального найма.

3.26. В случае отказа одного или нескольких правообладателей объектов недвижимости, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в соответствии с решением Администрации   
от условий соответствующего соглашения, заключить соглашение (соглашения) об изъятии земельных участков и (или) объектов недвижимости для муниципальных нужд на иных условиях с учетом предложений правообладателя либо обратиться в суд с иском   
о принудительном изъятии для муниципальных нужд соответствующих объектов недвижимости в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.27. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктом 3.21.1. настоящего Договора определить управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3.28. Уполномоченным органом на осуществление прав и обязанностей Администрации, предусмотренных пунктами 3.22., 3.23. – 2.26. настоящего Договора определить комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы.

**4. Срок действия договора. Изменение, прекращение договора.**

4.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами   
и действует до 04 июля 2029 года.

4.2. Окончание срока действия настоящего Договора, истечение отдельных обязательств   
не освобождает Стороны от необходимости исполнения в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

4.3. Изменение существенных условий настоящего Договора не допускается.

4.4. Допускается внесение изменений в Договор о комплексном развитии территории, заключенный в соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации, после внесения соответствующих изменений в решение   
о комплексном развитии территории.

4.5. В случае необходимости внесения изменений в настоящий Договор в целях конкретизации (уточнения) его условий, включая приложения к нему Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору, если такие изменения не затрагивают существенные условия настоящего Договора и соответствуют антимонопольному законодательству.

Сторона Договора, имеющая в соответствии с настоящим пунктом намерение конкретизировать (уточнить) условия настоящего Договора, включая приложения к нему, направляет другой Стороне письмо о внесении изменений в настоящий Договор с указанием   
на положения настоящего Договора, подлежащие изменению (уточнению), с приложением обосновывающих такие изменения документов (при наличии). Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательно для исполнения.

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке и в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

4.7. Неотделимые улучшения территории комплексного развития, образованных земельных участков, созданные в результате выполнения работ по подготовке территории для комплексного развития, произведенные до начала строительства объектов капитального строительства, иных объектов в случае досрочного расторжения настоящего Договора   
по требованию Администрации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора Застройщиком переходят в муниципальную собственность без дальнейшего возмещения их стоимости и (или) иных затрат.

**5. Ответственность сторон договора**

5.1. В случае нарушения сроков обязательства, предусмотренного пунктом 3.6.1 настоящего Договора, Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства за каждый день просрочки, от расчетной сметной стоимости строительства (создания) конкретного объекта, по которому допущено нарушения сроков исполнения, в отношении каждого из обязательств.

5.2. В случае нарушения Застройщиком сроков обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1, 3.9 настоящего Договора Застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права на заключения договора за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

5.3. В случае нарушения Администрацией сроков обязательств, предусмотренных пунктом 3.24 настоящего Договора Администрация уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены права на заключения договора   
за каждый день просрочки, в отношении каждого из обязательств, по которому допущено нарушение срока исполнения.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить причиненные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае использования Застройщиком земельных участков не в соответствии   
с условиями настоящего Договора, возведенные объекты недвижимости (незавершенного строительства) подлежат сносу за счет Застройщика.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона, которая   
в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

6.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

**7. Прочие условия**

7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга не позднее 7 дней со дня таких изменений.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии   
с законодательством Российской Федерации.

Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

7.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной стороны   
по существу, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тульской области.

7.4. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации для обращения в суд установлено обязательное досудебное урегулирование спора, претензия направляется другой стороне заказным письмом или по адресу электронной почты, указанной в реквизитах сторон. Спор в данном случае может быть передан на разрешение Арбитражного суда Тульской области по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления претензии (требования).

7.5. Переписка сторон осуществляется по адресам электронной почты, указанным   
в реквизитах.

7.6. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, два экземпляра находится у Администрации, один экземпляр - у Застройщика.

**Приложения к Договору:**

Приложение № 1 «Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, ограниченной улицами Немцова, Кирова, Кутузова, Шухова, Рихарда Зорге и Дементьева»;

Приложение № 2 «Перечень объектов капитального строительства, расположенных   
в границах территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции»;

Приложение № 3 «Перечень жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу),   
с указанием их площади»;

Приложение № 4 «Перечень видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению»;

Приложение № 5 «График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами Немцова, Кирова, Кутузова, Шухова, Рихарда Зорге и Дементьева»;

Приложение № 6 «Перечень мероприятий по проведению ремонтных работ в групповой ячейке для организации дневного сна воспитанников МБОУ ЦО № 35 (г. Тула, ул. Кутузова, д. 19а)»;

Приложение № 7 «Перечень мероприятий по замене ограждения школьного стадиона МБОУ ЦО № 35 (г. Тула, ул. Кирова, д. 186)».

**8. Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация:** | **Застройщик:** |
| **Администрация города Тулы**  Администрация муниципального образования город Тула  ИНН 7107030032 КПП 710701001  УФК по Тульской области (администрация муниципального образования город Тула)  л/с 04663014860  р/с 03100643000000016600  ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ// УФК по Тульской области г. Тула  кор/с 40102810445370000059  БИК 017003983  КБК 85311109044040000120  ОКТМО 7070100001  **Первый заместитель главы администрации города Тулы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  «\_\_\_» 2025г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес места нахождения:  ИНН:  КПП:  ОГРН:  ОКПО:  **Банковские реквизиты:**  Расчетный счет:  Наименование банка:  БИК:  Кор/сч:  Email:  Телефон:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  «\_\_\_» 2025г. |


Приложение № 1

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Схема границ территории комплексного развития жилой застройки, ограниченной улицами Немцова, Кирова, Кутузова, Шухова, Рихарда Зорге   
и Дементьева



Границы территории кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Дементьева

Границы комплексного развития территории жилой застройки,   
в границах кварталов, ограниченных улицами Немцова, Кирова,   
Кутузова и Дементьева

Ведомость координат поворотных точек территории комплексного развития

Жилой застройки в местной системе координат МСК 71.1 от СК 95.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Территория 1  (в границах квартала, ограниченного улицами Немцова, Кирова, Кутузова и Шухова). Площадь территории: 6924,03 кв. м | | |
| № точки | Х | У |
| 1 | 745817.53 | 265513.86 |
| 2 | 745823.94 | 265508.47 |
| 3 | 745841.98 | 265527.64 |
| 4 | 745872.22 | 265502.36 |
| 5 | 745886.21 | 265517.97 |
| 6 | 745896.71 | 265509.27 |
| 7 | 745902.37 | 265515.64 |
| 8 | 745922.68 | 265520.24 |
| 9 | 745926.68 | 265520.07 |
| 10 | 745930.56 | 265518.61 |
| 11 | 745953.38 | 265500.06 |
| 12 | 745957.90 | 265515.73 |
| 13 | 745961.02 | 265529.85 |
| 14 | 745919.38 | 265542.00 |
| 15 | 745933.40 | 265571.26 |
| 16 | 745935.10 | 265574.45 |
| 17 | 745952.95 | 265609.62 |
| 18 | 745994.08 | 265661.97 |
| 19 | 745986.34 | 265668.63 |
| 20 | 745950.32 | 265622.72 |
| 21 | 745940.54 | 265612.10 |
| 22 | 745932.40 | 265606.20 |
| 23 | 745893.87 | 265557.62 |
| 24 | 745872.30 | 265575.97 |
| 1 | 745817.53 | 265513.86 |
| Территория 2  (в границах квартала, ограниченного улицами Немцова, Рихарда Зорге, Кутузова  и Дементьева). Площадь территории: 1606,64 кв. м | | |
| 1 | 745524.16 | 266132.10 |
| 2 | 745533.40 | 266124.25 |
| 3 | 745552.48 | 266108.09 |
| 4 | 745580.60 | 266141.02 |
| 5 | 745552.58 | 266165.03 |
| 1 | 745524.16 | 266132.10 |

Площадь территории комплексного развития жилой застройки: 8530,67 кв. м

Приложение № 2

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, в отношении которой осуществляется   
комплексное развитие, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь земельного участка | Кадастровый номер объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Расселяемая площадь | Сведения  о сносе/  реконструкции объекта капитального строительства |
| 1 | 71:30:030114:181 | г. Тула,  Пролетарский район,  ул. Р. Зорге, д. 28 | многоквартирный дом | 1607 кв. м | 71:30:030114:390 | г. Тула,  Пролетарский район,  ул. Р. Зорге, д. 28 | 411,7 кв. м | Снос |

Приложение № 3

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность с указанием их площади, количества комнат и иных существенных характеристик, а также перечень жилых помещений, подлежащих изъятию (выкупу), с указанием их площади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого помещения в аварийном доме | Форма собственности | Жилая площадь жилого помещения (кв.м) | Общая площадь жилого помещения (для комнат с учетом доли в общем имуществе квартиры) (кв.м) | Тип помещения | Количество комнат | Необходимо предоставить собственнику/нанимателю за изымаемое жилое помещение |
| 1 | г. Тула, ул. Р. Зорге,  д. 28, кв. 1 | частная собственность | 13,60 | 22,73 | комната | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 22,73 кв.м/ выплата возмещения |
| 2 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 1 | муниципальная собственность | 15,60 | 26,07 | комната | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 26,07 кв.м/ выплата возмещения |
| 3 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 2 | частная собственность | 24,70 | 36,55 | комнаты | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 36,55 кв.м/ выплата возмещения |
| 4 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 2 | частная собственность | 14,70 | 21,75 | комната | 1 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 21,75 кв.м/ выплата возмещения |
| 5 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 3 | частная долевая собственность | 29,40 | 49,00 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 49,00 кв.м/ выплата возмещения |
| 6 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 4 | муниципальная собственность | 29,70 | 49,80 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 49,80 кв.м |
| 7 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 5 | частная собственность | 15,60 | 26,11 | комната | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 26,11 кв.м/ выплата возмещения |
| 8 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 5 | частная долевая собственность | 13,50 | 22,59 | комната | 1 | Благоустроенная однокомнатная квартира, общей площадью не менее 22,59 кв.м/ выплата возмещения |
| 9 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 6 | муниципальная собственность | 39,40 | 58,50 | квартира | 3 | Благоустроенная трехкомнатная квартира, общей площадью не менее 58,50 кв.м |
| 10 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 7 | муниципальная собственность | 29,40 | 49,00 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 49,00 кв.м |
| 11 | г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 28, кв. 8 | частная долевая собственность | 29,70 | 49,60 | квартира | 2 | Благоустроенная двухкомнатная квартира, общей площадью не менее 49,60 кв.м/ выплата возмещения |
|  | **Итого** |  | **255,30** | **411,70** |  |  |  |

Приложение № 4

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**видов работ по благоустройству территории, в том числе озеленению**

**1. Благоустройство включает в себя следующие виды работ:**

1) разработка проекта благоустройства, в соответствии разработанным проектом планировки территории (в составе с проектом межевания территории) (Приложение № 4 к Договору);

2) повышение эксплуатационных характеристик территории, включающее:

- обеспечение устройства тротуара и площадок, из твердых покрытий (тротуарная плитка);

- организацию стока поверхностных вод с покрытий тротуаров и площадок;

- устройство наружного освещения;

3) улучшение экологических характеристик территории и мероприятия по озеленению, включающее:

- реконструкцию существующих насаждений и удаление сухостойных деревьев;

- устройство газонов;

4) размещение малых архитектурных форм, установка лавок и урн;

5) создание беспрепятственной среды для маломобильных групп населения, состоящее:

- устройство пандусов и поручней;

- устройство пониженного бортового камня.

График благоустройства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объект благоустройства и его местонахождение | Наименование выполняемых работ | Исполнитель | Срок завершения | Перечень элементов благоустройства, передаваемых в муниципальную собственность | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уполномоченный орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Застройщик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории**

**жилой застройки, ограниченной улицами Немцова, Кирова, Кутузова, Шухова, Рихарда Зорге и Дементьева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

**Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Уполномоченный орган \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Застройщик**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий по проведению ремонтных работ в групповой ячейке для организации дневного сна воспитанников МБОУ ЦО № 35 (г. Тула, ул. Кутузова, д. 19а)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
|  | Замена пола (основания) (м2) | 27,2 |
|  | Устройство вентиляции основания (фундамента) (шт) | 4 |
|  | Утепление пола толщина утеплителя не менее 100мм (м2) | 27,2 |
|  | Укладка линолеума (м2) | 27,2 |
|  | Монтаж ветрозащиты (м2) | 100 |
|  | Монтаж пароизоляции (м2) | 100 |
|  | Утепление стен утеплителем толщиной не менее 50 мм (м2) | 50,5 |
|  | Выравнивание стен гипсокартоном (м2) | 50,5 |
|  | Внутреннее оштукатуривание стен, покраска (м2) | 50,5 |
|  | Утепление потолка (м2) | 27,2 |
|  | Замена оконных блоков (трехкамерные) 1,57х1,4 (шт) | 2 |
|  | Замена оконного блока (трехкамерный) 2,5х1,4 (шт) | 1 |
|  | Замена двери (2х1,2) (шт) | 2 |
|  | Монтаж системы отопления (м) | 40 |
|  | Замена радиаторов (биметаллические) 6 секций (шт) | 3 |
|  | Окраска фасада (м2) | 50,5 |
|  | Закупка мебели (кровати трёхъярусные) (шт) | 5 |
|  | Закупка мебели (стул детский) (шт) | 15 |
|  | Закупка мебели (стол письменный) (шт) | 1 |
|  | Закупка мебели (стул офисный) (шт) | 1 |

Приложение № 7

к договору о комплексном развитии

территории жилой застройки

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий по замене ограждения школьного стадиона   
МБОУ ЦО № 35 (г. Тула, ул. Кирова, д. 186)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
|  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья (м2) | 42 |
|  | Валка деревьев и корчевка пней ( м3/1 пень) | 28,395/5 |
|  | Демонтаж старого ограждения (т) | 7,016 |
|  | Установка металлических столбов высотой до 4 м (шт.) | 49 |
|  | Устройство оснований под фундамент (т) | 1,127 |
|  | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно - и многопролетных без фонарей пролетом (т) | 1,854 |
|  | Монтаж опорных стоек для пролетов (т) | 2,112 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (м2) | 330,69 |
|  | Устройство, калиток, ворот распашных (шт) | 3 |
| 10. | Вывоз мусора (т) | 96,02 |